PRISMA

PLANO DE GERENCIAMENTO DA
QUALIDADE DE SOFTWARE

Atividade Prática - Gerenciamento de Qualidade de Software

Guilherme Holz - Arquitetura e Requisitos

Rafael Rangel - Back-end e Banco de Dados

Eduardo Soares - Front-end e UX/UI

Eduardo Trevizani - Produto e Scrum Master

14 de setembro de 2026

# 1. Contexto e objetivos da qualidade

O PRISMA é uma plataforma LMS (Learning Management System) voltada para a disponibilização e acompanhamento de cursos on-line. Os principais usuários são estudantes, professores e administradores. O sistema foi planejado para permitir que professores organizem conteúdos e avaliações, enquanto estudantes possam se matricular, acessar aulas, acompanhar o progresso e realizar quizzes.

## 1.1 Informações principais do projeto

| Item | Definição |
| --- | --- |
| Nome do software | PRISMA |
| Tipo | Plataforma LMS / ambiente de aprendizagem on-line |
| Principais usuários | Estudantes, professores e administradores |
| Principais funcionalidades | Cadastro e autenticação; cursos; matrículas; módulos e aulas; materiais; acompanhamento de progresso; quizzes; gerenciamento de cursos e usuários. |
| Impactos possíveis de falhas | Impossibilidade de login ou acesso às aulas; perda ou registro incorreto de progresso; exposição indevida de dados; falhas em matrículas e avaliações; indisponibilidade da plataforma. |
| Nível de criticidade | Médio. O sistema não é de missão crítica ou risco à vida, mas falhas podem interromper atividades educacionais e comprometer dados e confiança dos usuários. |

## 1.2 Objetivos gerais de qualidade

Entregar corretamente as funcionalidades previstas nos requisitos do projeto.

Manter os principais fluxos simples e compreensíveis para estudantes e professores.

Proteger contas, dados pessoais e permissões de acesso.

Reduzir defeitos por meio de revisão, testes e validações durante o desenvolvimento.

Manter o código organizado e modificável para facilitar correções e evolução do PRISMA.

Acompanhar a qualidade por indicadores objetivos ao longo das Sprints.

## O que significa entregar um software de qualidade no PRISMA?

Para a equipe, qualidade significa entregar uma plataforma em que estudantes e professores consigam realizar os fluxos principais sem erros, com interface compreensível, acesso seguro e comportamento consistente. Também significa evitar que a qualidade seja verificada somente no final: requisitos, código, banco de dados, interface e entregas devem ser revisados durante todo o desenvolvimento.

# 2. Características de qualidade do produto

Com base nas características da ISO/IEC 25010 apresentadas na atividade, foram priorizados cinco pontos que têm relação direta com o funcionamento do PRISMA.

| Característica | Importância para o PRISMA | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| Adequação Funcional | As funções entregues precisam atender aos requisitos e aos fluxos de estudante, professor e administrador. | Alta |
| Capacidade de Interação | O público possui diferentes níveis de familiaridade com tecnologia; os fluxos precisam ser claros e utilizáveis. | Alta |
| Confiabilidade | Matrículas, progresso, aulas e avaliações precisam funcionar de maneira consistente e sem perda de informações. | Alta |
| Segurança | O sistema trabalha com contas, dados de usuários e diferentes permissões de acesso. | Alta |
| Manutenibilidade | O projeto continuará recebendo funcionalidades e correções; o código deve permitir alterações com baixo risco de regressão. | Média/Alta |

# 3. Critérios e métricas de qualidade

As características anteriores foram transformadas em critérios verificáveis. As metas abaixo serão usadas como referência durante o desenvolvimento e no Quality Gate.

| Característica | Métrica | Meta | Forma de verificação |
| --- | --- | --- | --- |
| Adequação Funcional | Requisitos da Sprint validados | 100% dos requisitos definidos para a entrega | Checklist de requisitos e critérios de aceitação |
| Capacidade de Interação | Taxa de conclusão dos fluxos críticos em teste de interface | ≥ 90% sem ajuda externa | Teste dos fluxos de cadastro, login, matrícula, acesso à aula e quiz |
| Confiabilidade | Taxa de sucesso dos testes dos fluxos críticos | ≥ 95% | Execução da suíte de testes e checklist de regressão |
| Segurança | Defeitos/vulnerabilidades críticas conhecidas na versão | 0 | Revisão de autenticação, permissões, dependências e testes de acesso |
| Manutenibilidade | Cobertura automatizada das regras e componentes definidos como testáveis | ≥ 70% | Relatório da ferramenta de cobertura |

# 4. Estratégia de Garantia da Qualidade (SQA)

O plano segue a ideia de SQA de prevenir problemas durante o processo, e não apenas procurar erros no produto pronto. A organização do plano também considera elementos típicos de um plano de garantia de qualidade, como responsabilidades, revisões, testes, registros, métricas e ações corretivas.

| Prática | Objetivo | Quando | Responsável | Evidência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Validação de requisitos | Evitar implementação de requisitos incompletos ou ambíguos | No planejamento e antes do desenvolvimento | Guilherme + equipe | Checklist/requisitos aprovados |
| Pull Request + Code Review | Encontrar problemas antes de integrar alterações | A cada alteração relevante | Desenvolvedor diferente do autor | PR revisado/aprovado no GitHub |
| Padrão de código | Manter legibilidade e consistência | Durante todo o desenvolvimento | Front-end e Back-end | Código revisado e padronizado |
| Análise estática | Identificar erros e problemas de padrão sem executar o sistema | Antes do PR e durante revisão | Eduardo/Rafael | Resultado do linter/análise |
| Testes unitários | Validar regras e componentes isolados | Durante a implementação | Autor da funcionalidade | Testes executados |
| Testes de integração | Validar comunicação entre aplicação, autenticação e banco | Após integrar funcionalidades | Rafael + equipe | Resultados registrados |
| Testes de interface/E2E | Validar os fluxos principais do usuário | Antes do fechamento da Sprint | Eduardo + equipe | Checklist/execução dos cenários |
| Revisão de documentação | Manter documentação coerente com o produto | Ao final de cada Sprint | Guilherme + Dudu | Documento revisado |
| Revisão de dependências e acesso | Reduzir riscos de segurança | Antes de releases e quando dependências mudarem | Rafael + Eduardo | Checklist de segurança |
| Revisão periódica da qualidade | Avaliar métricas, defeitos e ações corretivas | Fechamento da Sprint | Dudu + equipe | Registro no GitHub Projects |

# 5. Responsabilidades relacionadas à qualidade

A qualidade será uma responsabilidade compartilhada. Cada integrante possui atividades principais, mas nenhuma entrega deverá depender de uma única pessoa para ser considerada correta.

| Integrante/Papel | Responsabilidades de qualidade |
| --- | --- |
| Guilherme Holz - Arquitetura/Requisitos | Validar requisitos e critérios de aceitação; revisar coerência entre arquitetura, documentação e implementação; participar da aprovação das entregas. |
| Rafael Rangel - Back-end/BD | Revisar regras de back-end e banco; executar/acompanhar testes de integração; verificar persistência, permissões e correções de defeitos técnicos. |
| Eduardo Soares - Front-end/UX/UI | Revisar interface; executar testes de interface e fluxos do usuário; verificar responsividade, mensagens e consistência visual. |
| Eduardo Trevizani - Produto/Scrum Master | Acompanhar indicadores, defeitos e ações corretivas no GitHub; conferir pendências do Quality Gate e organizar revisão da Sprint. |
| Todos | Realizar revisão cruzada, registrar defeitos, testar funcionalidades alteradas e não aprovar uma entrega que descumpra o Quality Gate. |

## Distribuição das atividades

| Atividade | Responsabilidade principal | Apoio |
| --- | --- | --- |
| Revisão de código | Desenvolvedor diferente do autor | Equipe |
| Execução/acompanhamento de testes | Responsável pela área alterada | Equipe |
| Validação de requisitos | Guilherme | Dudu e equipe |
| Acompanhamento das métricas | Dudu | Guilherme |
| Registro de defeitos | Quem identificar o problema | Dudu acompanha |
| Aprovação das entregas | Equipe | Dudu verifica Quality Gate |
| Ações corretivas | Responsável pela área do defeito | Revisor diferente valida a correção |

# 6. Estratégia de testes

| Tipo | Objetivo | Escopo | Momento | Responsável/Ferramenta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unitário | Validar partes isoladas e regras de negócio | Funções, componentes e regras testáveis | Durante o desenvolvimento | Front/Back; framework compatível com o projeto |
| Integração | Validar comunicação entre componentes | Aplicação + Supabase Auth + PostgreSQL/Storage | Após implementação e antes da entrega | Rafael + equipe; ambiente de teste Supabase |
| Interface | Verificar comportamento visual e interação | Login, cadastro, cursos, aulas, perfil, quiz e painéis | Durante a Sprint e após alterações de UI | Eduardo + equipe; navegador |
| E2E / fluxo | Validar a jornada completa do usuário | Cadastro/login → matrícula → aula → progresso → quiz; criação de curso pelo professor | Antes do fechamento da Sprint/release | Equipe; cenários de teste |
| Regressão | Confirmar que correções não quebraram funções existentes | Fluxos críticos já aprovados | Após correções e antes do Quality Gate | Equipe; checklist + testes automatizados |
| Segurança | Verificar autenticação e autorização | Login, sessão, perfis e acesso a dados/ações por papel | Antes da entrega e após mudanças de acesso | Rafael + Guilherme; testes de permissão |

# 7. Tratamento de defeitos e não conformidades

Todo problema identificado deverá seguir o mesmo fluxo para evitar que erros sejam corrigidos informalmente e desapareçam do acompanhamento do projeto.

IDENTIFICAÇÃO  →  REGISTRO  →  CLASSIFICAÇÃO  →  PRIORIZAÇÃO  →  CORREÇÃO  →  VERIFICAÇÃO  →  ENCERRAMENTO

O defeito será registrado no GitHub com descrição, área afetada, passos para reprodução quando aplicável, severidade e responsável. Depois da correção, uma pessoa diferente do autor deverá verificar o comportamento antes do encerramento.

| Severidade | Definição | Exemplo no PRISMA | Tratamento |
| --- | --- | --- | --- |
| Crítica | Impede fluxo essencial, causa indisponibilidade grave ou risco relevante de segurança/dados. | Usuário não consegue autenticar; acesso indevido a dados de outro perfil. | Correção imediata; bloqueia entrega. |
| Alta | Funcionalidade importante falha e compromete uso normal. | Matrícula não é salva; progresso não é registrado; professor não consegue publicar curso. | Prioridade alta; deve ser corrigida antes da entrega quando afeta a Sprint. |
| Média | Há falha, mas existe alternativa e o fluxo principal ainda pode ser concluído. | Filtro de cursos apresenta resultado incorreto ou informação secundária não atualiza. | Planejada na Sprint atual ou próxima conforme impacto. |
| Baixa | Impacto pequeno, normalmente visual ou textual. | Alinhamento, espaçamento, texto ou ícone incorreto. | Corrigida conforme prioridade e disponibilidade. |

# 8. Indicadores de acompanhamento

Foram selecionados cinco indicadores simples de acompanhar e úteis para a equipe. Eles serão revistos no fechamento de cada Sprint.

| Indicador | Objetivo | Meta | Periodicidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Cobertura de testes | Acompanhar quanto das partes testáveis está verificado automaticamente | ≥ 70% | A cada Sprint |
| Taxa de sucesso dos testes | Verificar estabilidade da versão | ≥ 95% dos testes executados aprovados | A cada execução/fechamento da Sprint |
| Requisitos da Sprint validados | Confirmar que o que foi planejado atende aos critérios definidos | 100% antes da entrega | A cada Sprint |
| Pull Requests revisados | Garantir revisão cruzada antes da integração | 100% dos PRs relevantes | A cada PR / Sprint |
| Defeitos críticos e altos abertos | Evitar liberar versão com falhas de maior impacto | 0 críticos e 0 altos bloqueadores na entrega | Acompanhamento contínuo e Quality Gate |

# 9. Integração da qualidade ao ciclo de desenvolvimento

As ações de qualidade serão distribuídas por todo o ciclo do PRISMA. Dessa forma, testes não ficam concentrados somente no final.

| Etapa | Ações de qualidade |
| --- | --- |
| Planejamento | Definir funcionalidades da Sprint, riscos, responsáveis, métricas e critérios de aceitação. |
| Requisitos | Revisar requisitos, eliminar ambiguidades e confirmar critérios de aceitação antes de implementar. |
| Design/Arquitetura | Revisar protótipo, modelo de dados, integrações e impacto das decisões técnicas. |
| Desenvolvimento | Aplicar padrão de código, análise estática, testes unitários e registro de alterações. |
| Pull Request / Integração | Code Review, execução de testes e correção dos problemas antes do merge. |
| Testes | Executar testes de integração, interface, E2E, segurança e regressão conforme o escopo alterado. |
| Deploy | Executar checklist da versão e confirmar Quality Gate antes da publicação. |
| Monitoramento | Registrar erros encontrados após entrega, acompanhar indicadores e transformar problemas recorrentes em ações de melhoria. |

## Melhoria contínua

No encerramento de cada Sprint, a equipe deverá observar os indicadores, defeitos e dificuldades encontradas. Quando um problema se repetir, não será suficiente apenas corrigi-lo: a equipe deverá identificar a causa e ajustar requisito, processo, teste, padrão de código ou documentação para reduzir a chance de recorrência. Assim, a qualidade do produto e a qualidade do processo evoluem juntas.

# 10. Critérios de aceitação da qualidade - Quality Gate

Uma versão do PRISMA somente poderá ser considerada apta para entrega quando atender aos critérios abaixo:

Não possuir defeitos críticos abertos.

Não possuir defeitos de severidade alta que bloqueiem os fluxos principais da versão.

Ter 100% dos requisitos planejados para a entrega validados ou possuir justificativa formal para item retirado do escopo.

Ter pelo menos 95% dos testes planejados/executados aprovados.

Atingir cobertura mínima de 70% nas partes definidas pela equipe como cobertas por testes automatizados.

Ter os fluxos críticos de autenticação, matrícula, acesso às aulas, progresso e avaliação funcionando conforme os critérios definidos.

Ter 100% dos Pull Requests relevantes revisados antes da integração.

Não possuir vulnerabilidade crítica conhecida relacionada à autenticação, autorização ou acesso aos dados.

Ter documentação e registro das alterações da Sprint atualizados.

Caso algum critério não seja atendido, a versão não será aprovada automaticamente. A equipe deverá corrigir o problema ou registrar uma decisão justificada de replanejamento, sem classificar como concluída uma entrega que ainda possua impedimento crítico.

# 11. Registros e evidências do plano

Para que o plano possa ser utilizado nas próximas etapas do projeto, as evidências de qualidade serão mantidas junto ao trabalho da equipe. O GitHub será utilizado para Pull Requests, revisão de código, registro de defeitos e acompanhamento das tarefas. Checklists e resultados de testes poderão ser anexados às tarefas ou documentação da Sprint. As métricas serão verificadas no fechamento de cada Sprint e comparadas com as metas deste plano.

# 12. Referências utilizadas no plano

O plano foi estruturado com base nos conceitos solicitados na atividade: Garantia da Qualidade de Software (SQA), planejamento de qualidade conforme IEEE 730, modelo de qualidade de produto ISO/IEC 25010, métricas de qualidade, prevenção e identificação de defeitos, melhoria contínua e acompanhamento conjunto da qualidade do produto e do processo.

ISO/IEC 25010 - Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Product quality model.

IEEE 730 - Standard for Software Quality Assurance Processes.