PRISMA

Plano de Gerenciamento de Pessoas

Atividade Prática - Gerenciamento de RH

| Integrante | Papel no projeto |
| --- | --- |
| Guilherme Holz | Arquiteto de Software / Analista de Requisitos |
| Rafael Rangel | Back-end / Banco de Dados |
| Eduardo Soares | Front-end / UX/UI |
| Eduardo Trevizani | Gerente de Produtos / Scrum Master |

Projeto acadêmico - 2026

# Etapa 1 - Identificação do projeto

Nome do projeto: PRISMA - plataforma LMS (Learning Management System).

Problema que o software pretende resolver: facilitar a organização e o acesso a cursos on-line em um único ambiente, permitindo que alunos acompanhem seu aprendizado e que professores organizem cursos, módulos, aulas e avaliações.

Público-alvo: alunos que desejam realizar cursos on-line, professores responsáveis pela criação e gerenciamento dos conteúdos e administradores responsáveis pelo controle da plataforma.

Principais funcionalidades previstas:

Cadastro, login, recuperação de acesso e gerenciamento de perfil.

Listagem e visualização de cursos, matrícula e área 'Meus Cursos'.

Acesso a módulos, aulas e materiais, com acompanhamento de progresso.

Quizzes e avaliações vinculados aos conteúdos.

Área do professor para criação e manutenção de cursos, módulos, aulas e quizzes.

Área administrativa para gerenciamento de usuários e aprovação ou reprovação de cursos.

Integrantes: Guilherme Holz, Rafael Rangel, Eduardo Soares e Eduardo Trevizani.

# Etapa 2 - Estrutura da equipe

| Integrante | Papel principal | Responsabilidades | Competências atuais | Competências a desenvolver |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Guilherme Holz | Arquitetura / Requisitos | Levantar e validar requisitos; definir arquitetura; manter alinhamento entre interface, banco e regras do sistema. | Requisitos, organização do sistema, documentação e visão geral do projeto. | C4/UML avançado, testes de arquitetura e integração. |
| Rafael Rangel | Back-end / Banco de Dados | Modelar banco; estruturar dados; implementar regras e integração com Supabase. | Banco de dados, SQL, modelagem e lógica de back-end. | Segurança, políticas de acesso e testes de back-end. |
| Eduardo Soares | Front-end / UX/UI | Criar interface; desenvolver protótipos; implementar telas e experiência do usuário. | Figma, UX/UI, front-end e organização visual. | Testes de interface, acessibilidade e integração com back-end. |
| Eduardo Trevizani | Produto / Scrum Master | Organizar backlog e sprints; acompanhar tarefas; registrar evidências e apoiar comunicação do grupo. | Organização, comunicação, acompanhamento de tarefas e metodologia ágil. | Métricas de produto, gestão de riscos e análise de desempenho. |

# Etapa 3 - Matriz de competências da equipe

Escala utilizada: 0 = não possui conhecimento; 1 = básico; 2 = executa com apoio; 3 = trabalha com autonomia; 4 = consegue orientar outros integrantes.

| Competência | Guilherme | Rafael | Eduardo S. | Eduardo T. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Front-end / React | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Back-end | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Banco de dados | 1 | 4 | 1 | 1 |
| UX/UI | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Git / GitHub | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Arquitetura / Requisitos | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Gestão de projetos | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Comunicação / colaboração | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Testes / qualidade | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Segurança | 1 | 2 | 2 | 1 |

## Três maiores gaps de competência

Testes e garantia de qualidade: a equipe ainda possui pouca experiência com uma estratégia estruturada de testes.

Segurança: é necessário aprofundar autenticação, autorização e políticas de acesso, principalmente por utilizar Supabase.

DevOps e entrega: o grupo ainda precisa evoluir em integração, deploy, monitoramento e padronização do processo de entrega.

## Como os gaps serão reduzidos

Os gaps serão trabalhados durante o desenvolvimento por meio de estudo dirigido, pesquisa da documentação das tecnologias utilizadas, programação em pares nas tarefas mais difíceis, revisão de código entre integrantes, pequenas demonstrações internas e documentação das soluções adotadas. A equipe também poderá alternar apoio entre áreas para evitar que o conhecimento fique concentrado em apenas uma pessoa.

# Etapa 4 - Desenvolvimento profissional

Para representar possibilidades de crescimento dentro de uma futura startup baseada no PRISMA, foram escolhidos Rafael Rangel e Eduardo Trevizani, considerando duas trilhas diferentes: técnica e liderança.

## Caminho 1 - Rafael Rangel (trilha técnica)

Desenvolvedor Back-end Júnior
↓
Desenvolvedor Back-end Pleno
↓
Desenvolvedor Back-end Sênior
↓
Especialista / Tech Lead
↓
Arquiteto de Software

## Caminho 2 - Eduardo Trevizani (trilha de liderança/produto)

Scrum Master / Produto Júnior
↓
Product Owner / Scrum Master Pleno
↓
Líder de Produto
↓
Product Manager
↓
Head de Produto

## Análise dos perfis

Quem demonstra maior perfil técnico? Rafael Rangel, porque sua responsabilidade principal está ligada ao back-end, banco de dados, relacionamentos entre entidades e estrutura de dados do produto.

Quem demonstra maior perfil de liderança? Guilherme Holz, porque  atua na área de análise de requisitos e arquitetura sendo assim ele é a ponte  entre o stakeholder e o desenvolvedor demonstrando boa habilidade de comnicação e orientação

Como permitir crescimento sem obrigar um especialista a se tornar gestor? A empresa pode manter uma carreira em Y, oferecendo uma trilha técnica com progressão salarial e de responsabilidade equivalente à trilha gerencial. Assim, um profissional pode evoluir para especialista, Tech Lead ou arquiteto sem precisar assumir gestão de pessoas.

# Etapa 5 - Métricas da equipe (DORA)

| Métrica | Como será medida |
| --- | --- |
| Frequência de entrega | Quantidade de incrementos, versões ou funcionalidades concluídas e disponibilizadas ao final de cada sprint. |
| Lead Time para mudanças | Tempo entre o início efetivo de uma tarefa de desenvolvimento e sua conclusão/entrega. |

Essas métricas são importantes porque permitem verificar se o projeto está avançando de forma contínua e quanto tempo a equipe leva para transformar uma tarefa planejada em uma entrega concluída. A frequência de entrega ajuda a identificar períodos sem evolução visível, enquanto o Lead Time permite encontrar gargalos no fluxo de trabalho. Os dados podem ser acompanhados com apoio do GitHub Projects e do histórico das tarefas.

# Etapa 6 - Avaliação da experiência da equipe (SPACE)

| Dimensão SPACE | Indicador | Como medir | Frequência |
| --- | --- | --- | --- |
| S - Satisfaction and Well-being | Satisfação com organização e carga de trabalho | Pesquisa rápida de 1 a 5 entre os integrantes | Ao final de cada sprint |
| C - Communication and Collaboration | Colaboração nas entregas | Quantidade de revisões, validações ou tarefas realizadas com apoio de outro integrante | Semanal |
| E - Efficiency and Flow | Tempo de fluxo das tarefas | Tempo médio entre 'Em Desenvolvimento' e 'Concluído' no Kanban | Ao final de cada sprint |

As três dimensões foram escolhidas para equilibrar resultado e experiência da equipe. Satisfaction ajuda a perceber problemas de organização ou sobrecarga; Collaboration mostra se o grupo está realmente trabalhando em conjunto; e Efficiency permite avaliar se as tarefas fluem sem permanecer tempo excessivo em uma mesma etapa.

# Conclusão

O Plano de Gerenciamento de Pessoas do PRISMA define responsabilidades, competências, necessidades de desenvolvimento e formas de acompanhamento do trabalho. A proposta busca evitar concentração de conhecimento, melhorar a colaboração e permitir que a evolução técnica do produto aconteça junto com a evolução dos integrantes. As matrizes e métricas poderão ser revisadas ao longo das sprints conforme a equipe adquirir novas competências e o projeto avançar.